嘉宏城建集团（含各子公司）2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目

邀请比选文件

采 购 人：内江嘉宏城建集团有限公司

发布日期：  2026年 1  月 21  日

目录

第一章比选邀请.................................................................................3

第二章 供应商应当提供的资格证明材料..........................................6

第三章 合同条款及格式...................................................................10

第四章 报价文件格式（详见附件）	16

第五章 工程量清单  .............................................................。........22

第一章 比选邀请

“嘉宏城建集团（含各子公司）2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目”采取邀请比选方式确定服务机构，特邀请符合此次采购要求的比选被邀请人参加本项目，具体事项如下：

一、项目概况

1、项目名称：嘉宏城建集团（含各子公司）2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目

2、项目背景：为规范公司闲置地块管理，消除地块杂物堆积、环境杂乱等安全隐患与视觉污染问题，保障地块资产整洁有序、处于可随时启用状态，现需通过招采确定固定劳务队伍，负责公司各区域闲置地块的不定时去杂清乱工作，建立常态化、专业化的场地维护机制，降低零星用工管理成本，提升闲置地块管护效率。

3、采购控制价（不含税）：本次采购合同总价为20万元（所涉及项目清单最高控制价为四轮车：390元/车、劳务人员：190元/人，防尘网：2.6元/平米，围挡：110元/米）。

4、比选人不组织现场踏勘；

5、比选被邀请人应认真踏勘工程所在地周围环境、运输条件、材料价格、人工费等，比选被邀请人应自行承担踏勘现场的责任和风险，现场踏勘的一切费用由比选被邀请人自理。

二、技术、服务要求

（一）作业范围：需覆盖嘉宏公司所有闲置地块，包括地块内杂草铲除、建筑垃圾与生活垃圾清运、杂物规整清理、边角区域死角整治等全部去杂清乱工作。

（二）作业标准：杂草清理需彻底，清理后地块地表无明显高于10cm的杂草茎秆；建筑垃圾需分类清运至指定合规消纳场所，生活垃圾需按当地环卫要求处理，做到日产日清；清理后的地块需平整，无尖锐杂物外露，无大面积积水坑洼，消除蚊虫滋生与人员磕碰隐患。

（三）设备与工具：劳务队伍需自备全套作业设备，包括割草机、铁锹、锄头、清运车辆等，设备需状态良好、运行稳定，满足不同地块的作业需求；同时配备安全防护用具，如安全帽、反光背心、手套等。

（四）人员要求：作业人员需年满18周岁且身体健康，具备相关场地清理作业经验，无不良从业记录；队伍需配置至少1名现场负责人，负责与公司对接沟通、统筹作业安排。

（五）响应时效：接到公司清理通知后，需在24小时内组织人员进场作业；紧急清理任务需在12小时内响应，确保及时处理地块突发环境问题。

（六）作业规范：严格遵守国家安全生产与环境保护相关法规，作业过程中采取降尘、降噪措施，避免对周边环境造成二次污染；严禁违规焚烧杂草、杂物，严禁随意倾倒垃圾。

（七）沟通协作：建立定期沟通机制，现场负责人需每日向公司对接人汇报作业进度；作业前需确认地块边界与作业要求，作业后配合公司验收，对验收不合格部分需在12小时内无偿返工。。

（八）安全保障：作业前对人员进行安全交底，明确作业风险与防范措施；为所有作业人员购买足额人身意外伤害保险，作业期间发生的安全事故由劳务队伍全权负责。

## 三、商务要求

1、工期要求：自合同签订之日起 365 日。

2、报价要求：

(1)本项目按照下浮率比例进行报价。该服务所涉及报价为四轮车、劳务人员，该两项共同下浮报价。

(2)限价说明：本项目合同总价20万元全部用于本项目，根据供应商报价据实结算，若年度最终结算金额达到20万元，则以20万元为准，采购合同自动终止。该服务所涉及项目清单最高控制价为四轮车：390元/车、劳务人员：190元/人，防尘网：2.6元/平米，围挡：110元/米，具体详见第五章项目控制价清单。

3、结算方式：

- 结算金额=清单单价×（1-成交下浮率）×实际收方量×（1+实际开票税点）。上述项目单价价格包括除税金外的人工、材料、机械、运输、措施费、规费、利润、风险金等全部费用，不因市场价格波动进行调整。

- 项目中若用到招标清单外的围挡、防尘网等设施物品时按双方认质认价金额据实结算（该金额也包含在年度总价20万内）。

- 合理规划单个服务项目的机械与人员配备，由比选人统一规划，服务队伍按比选人需求提供相应数量。

6、其他未尽事宜，由采购人与中标人签订合同时约定。

四、其他要求

违约责任与解决争议的方法：①合同双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。②如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。若因采购人原因造成合同变更、中止、终止或解除采购合同的，采购人应按照合同约定对供应商受到的损失给予补偿。解决争议方式：③履行本合同过程中的任何分歧或争议，由双方协商解决，协商不成按以下第（二）种方式解决：（一）申请合同签约地仲裁委员会仲裁。（二） 依法向合同签约地人民法院起诉。

五、比选方式及服务单位的确定

1、本项目采取最低评标价法。

2、项目业主评审小组最终确定报价下浮率最高的单位负责“嘉宏城建集团（含各子公司）2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目”工作，本项目不设下限价，超过上限价的报价为无效报价。若下浮率最高的单位超过两家单位时，进行第二轮下浮直到选出下浮率最高的单位。有效报价不得少于三家，若不足三家则按流标处理。

3、评审小组由嘉宏集团员工且入围了内江市国有企业阳光采购平台专家库的三位专家组成。

六、支付方式

具体支付方式以比选人与比选被邀请人签订合同为准。

七、比选被邀请人应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商具备行政主管部门颁发且在有效期内的劳务资质（不分等级）

8.根据采购项目提出的特殊条件：

八、本次比选以公开的方式面向社会发出邀请，本次比选邀请在内江嘉宏城建集团有限公司（http://jhcjjt.com/）上以公告形式发布。凡有意参加本项目的比选被邀请人，首先请登录内江市国有企业阳光采购平台（http://www.njgqygcg.com/）申请注册，注册入库方式请登录上述网站点击“服务中心”窗口，查阅《内江市国有企业阳光采购服务平台操作手册V1.0-供应商》，因未进行注册，导致后期投标出现差错或投标失效的责任由比选被邀请人自行承担。

九、邀请比选文件获取时间、地点：

1.比选文件获取时限：邀请比选文件自2026年1 月22 日至2026年1 月26日08:30-12:00,14:30-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.邀请比选文件获取地点：在内江嘉宏城建集团有限公司（四川省内江市东兴区西林大道199号）获取。

3.邀请比选文件获取方式：现场获取。获取邀请比选文件时，供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信加盖单位公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱）、经办人身份证复印件(加盖单位公章)，经办人身份证原件备查；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件，原件备查。

4.本项目邀请比选文件无偿获取，邀请比选文件售价：人民币0元/份（比选文件售后不退,投标资格不能转让）。

十、递交比选申请文件截止时间和开标时间、地点、联系人

截止时间：2026 年 1 月 29 日 15 时

公司地址：内江市东兴区西林大道199号高新区信息科技孵化器

联系人： 罗先生       电话：17778601543

十一、比选申请文件密封要求

比选申请文件应密封在一个封套内，并在封套上注明项目名称、比选被邀请人单位名称。

内江嘉宏城建集团有限公司

2026年 1 月 21 日

# 第二章 供应商应当提供的资格证明材料

一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（一）供应商为企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”。（复印件）

（二）供应商为事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”。（复印件）

（三）供应商为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”。（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（一）具有商业信誉的证明材料：可提供书面承诺函；（原件）

（二）具有健全的财务会计制度证明材料：

①可提供2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②也可提供2023年度或2024年度供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；

③也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。（原件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。（原件）

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（一）提供2024年9月以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件，也可提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；（原件）

（二）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。（原件）

注：若供应商成立时间不足3年的可从成立起开始承诺。

六、参加本次采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录的证明材料

提供参加本次采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录的承诺函。（原件）

注：若供应商成立时间不足3 年的可从成立起开始承诺。

- .根据采购项目提出的特殊条件

1.供应商具备行政主管部门颁发且在有效期内的劳务资质（不分等级）。

八、法定代表人授权书原件

（一）附法定代表人和被授权人身份证复印件正反面；

（二）法定代表人亲自参与采购活动时不需要提供（带身份证原件）。

注：以上要求供应商提供的资格证明文件必须加盖供应商公章（鲜章）。

第三章 合同条款及格式

（最终以双方签订的合同为准）

工程名称：嘉宏城建集团（含各子公司）

2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目

服

务

合

同

（参考模板）

（具体以最终签订合同为准）

发包方：内江嘉宏城建集团有限公司（含各子公司）以下简称甲方

承包方：                                      以下简称乙方

依照《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经过友好协商就下列事项达成如下协议。

一、项目概况

1.项目名称：

2.服务地址：

3.工作内容：

预计工期:天

二、合同价款及付款方式

1.本合同计价方式为：固定单价合同，结算总价采取以实际收方量乘以固定清单综合单价乘以税金结算（结算时清单综合单价下浮   %，税金等不可竞争费不下浮），预算合同总价款为：200000 元(大写：贰拾万元整)，增值税率为   %，固定综合单价不因市场价格波动而进行调整，固定综合单价包括除税金外人工、材料、机械、运输、措施费、规费、利润、风险金等全部费用，其它未提及的任何费用不再另计。合同价格清单明细详附件1。

2.结算公式：结算总价=实际收方工程量*清单单价*（1-中标下浮率）*（1+实际开票税点）。

3.单次服务工作完毕经甲方验收合格后，乙方向甲方提交书面结算申请，甲方完成审核后支付至审定结算工程价款的100%。

4.该合同甲方包含内江嘉宏城建集团有限公司、四川国晟置业有限公司、四川国富置业有限公司、内江市力信置业有限公司（嘉宏集团代管）。各公司所产生的服务费用由各公司独自支付，各公司的支付总额累计不得超过合同总价。

备注：以上付款乙方需开具《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等相关法律法规要求的等额增值税专用发票及符合公司要求的请款申请。

三、工程变更价款的调整：

1.响应报价清单中有相同或类似的工程项目综合单价的，其综合单价按照投标报价清单中相同或类似项目的综合单价执行；

2.报价清单中没有相同或类似的工程项目综合单价的以及其余情况,执行《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）相关配套计价文件,材料价按照当期施工信息价确定，若无信息价的采取市场询价方式进行定价。

四、服务标准与要求

1 去杂标准：地块内杂草、灌木等杂生植物清除彻底，地块内无明显杂草丛生区域；

2 清乱标准：地块内各类废弃物全部清理完毕，无垃圾堆积、无废弃杂物遗留；清理后的废弃物需按照甲方要求运输至指定地点分类处置，或符合环保部门规定的处置标准，不得随意倾倒；

3 其他要求：乙方在服务过程中应避免损坏地块内原有合法设施（如围挡、标识牌、地下管线等），若发现设施异常应及时通知甲方；服务过程中需采取必要的安全防护措施，避免扬尘、噪音等污染影响周边环境，符合国家及地方环保、安全管理相关规定；

4 验收标准：每个地块清杂任务完成后，甲方应在3个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《地块清杂验收确认单》；若验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工，直至验收合格，返工所需费用由乙方自行承担。

五、安全与检查

1.乙方应遵守安全生产管理规定，严格按照现行的安全检查标准执行。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。必须强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改。杜绝一般安全事故和质量事故；确保无重大工伤事故、机械事故、火灾事故及恶性中毒事故发生。

2.必须做到安全生产。正确使用劳动保护、防护用品。乙方购置的工具物品必须具有安检证明、出厂证明。如乙方采购的工具物品不能满足国家的相关规定时，甲方有权重新采购其费用由乙方承担。

3.乙方承担服务现场的安全保障义务，若服务现场发生人员伤亡、财产损害，乙方应承担全部赔偿责任，若导致甲方承担责任的，甲方承担责任后有权向乙方全额追偿。

六、双方的责任和义务

1.甲方责任和义务

（1）甲方应积极指导乙方的工作，协助乙方全面履行合同。

（2）甲方负责对乙方工作的检查、指导、监督、处罚及验收，对不合格的工作提出明确整改或返工要求。

（3）如果发生紧急或者重大情况，乙方因技术力量不足或准备不充分等因素无法处理，甲方有权委托第三方进行紧急处理，乙方负责三方协商确定的全部委托费用及由此给甲方造成的损失。

（4）甲方应向乙方按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2.乙方责任和义务

（1）配备足够的专业人员、设备及劳动防护用品，确保服务人员具备相应的操作技能和安全意识，严格按照本合同约定的服务标准和要求完成清杂任务；

（2）建立健全安全管理制度，加强服务人员安全管理，在服务过程中严格遵守安全操作规程，若发生人身伤亡、财产损失等安全事故，由乙方承担全部责任及相应赔偿费用；

（3）负责服务人员的工资、社会保险、福利等费用的支付，保障服务人员的合法权益，若因劳动纠纷引发的争议，由乙方自行处理，与甲方无关；

（4）按照甲方要求及时反馈工作进展情况，接受甲方的监督检查；

（5）妥善保管甲方提供的资料及设施，不得擅自损坏、挪用；若因乙方原因造成甲方财产损失的，应承担相应的赔偿责任；

（6）严格遵守国家及地方环保、市容环卫等相关规定，确保清杂、处置过程合法合规。

（7）乙方应按约定的工期完工。

（8）乙方应足额向其聘请的服务人员发放劳动报酬，若出现因乙方未足额发生报酬导致施工人员向甲方索要劳动报酬或因索要报酬扰乱现场秩序、甲方办公场所的情形，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

七、违约责任

若乙方不按照甲方要求服务，则乙方必须按照甲方的要求返工，且不重复计取服务费用。

八、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.合同未尽事宜，另行协商签订补充协议，与主合同具有同等效力。

2.本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地址：四川省内江市东兴区西林大道199号 | 地址： |
| 开户银行：中行内江分行 | 开户银行： |
| 账号：125252111936 | 账号： |
| 电话：0832-2101112 | 电话： |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 签约日期： | 签约日期： |

- 第四章  报价文件格式（详见附件）

附件

比选申请文件

项目名称：

比选被邀请人：                      （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                      （签字或盖章）

日 期： 2026 年       月      日

一、承诺函

内江嘉宏城建集团有限公司：

我公司作为本次采购项目的比选被邀请人，根据邀请比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选邀请文件中的所有要求，如对比选邀请文件有异议，已经在递交比选申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选邀请文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选被邀请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他比选被邀请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选申请文件文件中全面如实反映。

六、比选申请文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评选过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中选后将要提供的中选产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合邀请比选文件要求导致未能中选的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

比选被邀请人名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、法定代表人证明书（格式一：适用法人本人投标）

内江嘉宏城建集团有限公司:

本人          (身份证:    )，年龄  岁，系XXX单位的法定代表人，本人全权处理 XXX项目的投标事宜。特此证明。

比选被邀请人(加盖公章):

法定代表人（签字或盖章）:

时间:   年   月   日

附：法人身份证

注：所附身份证应有正反两面，且在有效期内。

- 授权委托书（格式二：适用法人授权委托人投标）

本人        (姓名)系                (比选被邀请人名称)的法定代表人，现委托本单位人员        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权)，其法律后果由我方承担。

委托期限:从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附:(1)法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

注：

1、所附身份证应有正反两面，且在有效期内。

比选被邀请人:                               (盖单位章)

法定代表人:                           （签字或盖章)

委托代理人:                          （签字或盖章)

联系电话 :

2026  年   月   日

四、比选报价函

致：内江嘉宏城建集团有限公司

- 我方全面研究了“嘉宏城建集团（含各子公司）2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目”项目比选邀请文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方自愿按照比选邀请文件规定的各项要求向比选人提供所需服务，在招标控制价服务清单综合单价的基础上，下浮     %作为本次服务的固定综合单价。

- 3.我方所报服务项目单价价格包括人工、材料、机械、运输、措施费、规费、利润、风险金、等全部费用，不因市场价格波动进行调整（不含税）。

4、一旦我方中选，我方保证按照该项目建设工程工期要求提供服务工作。

5、我方已详细审查全部邀请比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对邀请比选文件内容质疑的权利。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

比选被邀请人：                             （公章）

比选被邀请人法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按控制价清单服务项目综合单价下浮 % |  |

- 注：本项目按照下浮率比例进行报价。合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现,包含人工、材料、机械、运输、措施费、规费、利润、风险金、税金等全部费用，不因市场价格波动进行调整（不含税）。

比选被邀请人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日     期：

## 五、商务应答表

项目名称：

| 序号 | 比选要求 | 投标应答 | 偏离情况（正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：如与邀请比选文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与邀请比选文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受邀请比选所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

比选被邀请人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 六 、技术/服务应答表

项目名称：

| 序号 | 邀请比选文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况（正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写比选申请文件中与邀请比选文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，比选申请文件中技术/服务条款与邀请比选文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、供应商不得虚假填写，否则一切责任由供应商承担。

比选被邀请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

七、营业执照及资质文件

八、比选邀请文件要求的或比选被邀请人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

# 第五章

| 嘉宏城建集团（含各子公司）2026年度闲置地块去杂清乱劳务服务项目控制价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 不含税综合单价（元） | 备注 |
| 1 | 除杂人工 | 1 | 工日 | 190 | 8小时/工日 |
| 2 | 清运杂草垃圾 | 1 | 车 | 390 | 弃渣费、运费，垃圾承包方自行处理 |
| 3 | 防尘网 | 1 | 平方 | 2.6 | 1.材料品种、规格：安全密目网 2.搭接方式：综合考虑 |
| 4 | 围挡 | 1 | 米 | 110 | 1.围挡高度2m 2.面板为426彩钢板 3.横梁水平两根，40*20*2镀锌矩管 4.立柱采用40*30*2镀锌矩管,间距4m 5.具体满足围挡施工图要求 |
| 综合单价包含除税金外人工、材料、机械、运输、措施费、规费、利润、风险金等全部费用，工程量以实际结算工程量为准。 |  |  |  |  |  |

# 注：服务清单若有漏项，全费用综合单价以业主认质认价为准。